Алгоритм действий инвестора по процедурам оформления прав собственности на
введенный в эксплуатацию объект

№ п/п	Шаг алгоритма / (процедура)	Срок / фактический	Срок / целевой	Кол-во / док-тов	Входящие документы	Результирующие документы	НПА	Категории инвестиционных проектов	Ответственные исполнители (ФИО, должность)
Вариант 1: При обращении органа, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию (далее — РВЭ), / за осуществлением государственного кадастрового учета
1.	Осуществлен государственный кадастровый учет (далее — ГКУ) введенного в эксплуатацию объекта недвижимости, а также расположенных в нем помещений (машино-мест) (объект(ы) на ГКУ — записи о нем (них) внесены в кадастр недвижимости ЕГРН, объекту(ам) недвижимости присвоен(ы) кадастровый(ые) номер(а)	5 / рабочих дней	3 / рабочих дня	3	1. Заявление о ГКУ; / 2. РВЭ; / 3. Доверенность (в случае, если обращается не лицо, имеющее право действовать от имени органа, выдавшего РВЭ, без доверенности)	Внесена запись в ЕГРН; / Выписка из ЕГРН	Статьи 19, 28, 29, 40 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — 218-ФЗ); / Порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости, утвержденный приказом Росреестра от 01 июня 2021 г. № П/0241 (далее — Порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости)	Для всех объектов капитального строительства
2.	Инвестор подал заявление и документы на государственную регистрацию прав (далее — ГРП) на созданный объект либо на все расположенные в нем помещения (машино-места)	Регистрация заявления в день обращения	Регистрация заявления в день обращения-	5	1. Заявление о ГРП (Заявление предоставляется на ГРП либо на созданный объект, либо одновременно на каждое расположенное в нем помещение (машино-места), если такие помещения (машино-места) были поставлены на ГКУ ранее. В случае строительства многоквартирного дома (далее — МКД) заявление представляется на ГРП на каждое расположенное в МКД помещение (машино-места), требование об одновременной ГРП на все помещения в МКД отсутствует.); / 2. Правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости (Если право заявителя на земельный участок, на котором расположен созданный объект, не зарегистрировано. Документ оформляется, ГКУ и ГРП на земельный участок осуществляются в рамках направления «Получение земельных участков» алгоритма действий инвестора); / 3. Нотариально удостоверенная доверенность (Если обращается не лицо, имеющее право действовать от имени инвестора без доверенности); / 4. Документ, подтверждающий исполнение сторонами обязательств по договору аренды земельного участка, заключенному в соответствии со статьей10.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», и предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 статьи 10.1 названного Федерального закона соглашения к нему (Если объект недвижимости создан в соответствии с таким документом); / 5. Документ, подтверждающий исполнение сторонами обязательств по договору, заключенному с органом государственной власти, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением либо унитарным предприятием до 1 января 2011 г. и предусматривающему строительство, реконструкцию на земельном участке, находящимся в государственной или муниципальной собственности, объекта недвижимости с привлечением внебюджетных источников финансирования и последующим распределением площади соответствующего объекта недвижимости между сторонами такого договора (Если объект недвижимости создан в соответствии с таким документом).	Заявление зарегистрировано в книге учета входящих документов, выдана расписка (направлено уведомление) о приеме документов	Статьи 18, 40, 70, 218-ФЗ; / статья 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ); / приказы Росреестра от 19 августа 2020 г. № П/0310 «Об утверждении отдельных форм заявлений в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, требований к их заполнению, к формату таких заявлений и предоставляемых документов в электронной форме»; / от 30 декабря 2020 г. № П/0509 «Об установлении порядка предоставления заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемых к нему документов, а также об их приостановлении и об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости» (далее соответственно- приказы Росреестра от 19 августа 2020 г. « П/0310, от 30 декабря 2020 г. № П/0509)	Для всех объектов капитального строительства
3.	Осуществлена ГРП (право на объект(ы) недвижимости зарегистрировано)	7 / рабочих дней	2 / рабочих дней / (4 рабочих дня в случае подачи документов в бумажном виде)	5	Зарегистрированное заявление и приложенные к нему документы согласно шагу 2 Алгоритма действий	Выписка из ЕГРН	Статьи 28, 29, 40, 218-ФЗ; / Порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости	Для всех объектов капитального строительства
Вариант 2: Если орган, выдавший РВЭ, не обратился в орган регистрации прав
1.	Инвестор подал документы на ГКУ и ГРП на созданный объект или ГКУ на созданный объект, расположенные в нем помещения (машино-места) и ГРП на все расположенные в нем помещения (машино-места)	Регистрация заявления в день обращения	Регистрация заявления в день обращения	6	1. Заявление о ГКУ и ГРП (в случае строительства МКД отдельно представляется заявление на ГКУ МКД и заявление на ГРП на каждое расположенное в МКД помещение (машино-место), требование об одновременной ГРП на все помещения в МКД отсутствует). / 2. РВЭ (документ является необходимым, но самостоятельно запрашивается органом регистрации в порядке межведомственного электронного взаимодейсмтвия либо получается по средством взаимодействия с Единой информационной системой жилищного строительства). / 3. Правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости. / 4. Нотариально удостоверенная доверенность (в случае если обращается не лицо, имеющее право действовать от имени инвестора без доверенности). / 5. Документ, подтверждающий исполнение сторонами обязательств по договору аренды земельного участка, заключенному в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», и предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 статьи 10.1 названного Федерального закона соглашения к нему (если объект недвижимости создан в соответствии с таким договором). / 6. Документ, подтверждающий исполнение сторонами обязательств по договору, заключенному с органом государственной власти, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением либо унитарным предприятием до 1 января 2011 г. и предусматривающему строительство, реконструкцию на земельном участке, находящимся в государственной или муниципальной собственности, объекта недвижимости с привлечением внебюджетных источников финансирования и последующим распределением площади соответствующего объекта недвижимости между сторонами такого договора (если объект недвижимости создан в соответствии с таким договором).	Заявление зарегистрировано в книге учета входящих документов, выдана расписка (направлено уведомление) о приеме документов	Статьи 18, 40, 70, 218-ФЗ; / статья 333.33 НК РФ (государственная пошлина); / приказы Росреестра от 19 августа 2020 г. № П/0310, от 30 декабря 2020 г. № П/0509	Для всех объектов капитального строительства
2.	Осуществлены ГКУ и ГРП. (Объект(ы) недвижимости поставлен(ы) на ГКУ — записи о нем (них) внесены в кадастр недвижимости ЕГРН, объекту(ам) недвижимости присвоен(ы) кадастровый(ые) номер(а); права на созданный объект недвижимости либо на расположенные в нем помещения (машино-места) зарегистрированы	10 / рабочих дней / 5 / рабочих дней / (в случае строительства МКД) / 7 / рабочих дней / (для ГРП на расположенные в МКД помещения (машино-места))	5 / рабочих дней / 3 / рабочих дня / (в случае строительства МКД) / 2 / рабочих дня / (для ГРП на расположенные в МКД помещения (машино-места)) / В случае подачи документов на в бумажном виде целевой срок увеличивается на 2 рабочих дня.	6	Зарегистрированное заявление и приложенные к нему документы согласно шагу 1 Алгоритма	Выписка из ЕГРН	Статьи 28, 29, 40, 218-ФЗ; / Порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости	Все инвестиционные проекты, кроме строительства МКД.